Figure 1: Valeurs de l'entreprise	4

Figure 2: Alibaba	13

Figure 3: amazon business	13

Figure 4: Kompass International	13

Figure 5:tourconnect	13

Figure 6:TravelGateX	13

Figure 7:WebBeds	13

- Table des matières

CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL	3

1	Introduction	3

2	Présentation de l’organisme d’accueil	4

2.1	Approche et valeurs	4

2.2	Métiers et services	5

2.3	Produits et solutions	6

2.4	Titre du projet	6

2.5	Mise en évidence de ses axes	6

2.6	Travail demandé	7

3	Organisation du projet	7

3.1	Méthode de conduite de projet (Scrum et XP)	7

3.2	Équipe du projet	7

3.3	Planning du projet (Diagramme de Gantt)	8

4	Bilan en fin de stage	8

4.1	Fonctionnalités développées	8

5	Conclusion	9

CHAPITRE II : Étude Préalable	10

1	Introduction	10

2	Présentation du Projet	10

2.1 Qu’est-ce que c’est ? (Quoi ?)	10

2.2 Notions fondamentales	10

2.1.1	Intérêt de ce projet (Pourquoi ?)	11

2.1.2	À qui s’adresse ce projet ? (Pour qui ?)	11

3	Cadrage Logique du Stage	11

3.1	Problématiques et enjeux	11

3.2	b. Arbre à problèmes (sous forme textuelle)	12

3.3	Arbre à solutions	12

3.4	Objectifs et résultats	12

3.5	Activités nécessaires	13

3.6	Contrôle et suivi des travaux	13

4	Veilles Concurrentielle et Technologique:	13

4.1	Veille concurrentielle :	13

4.1.1	Qu’est-ce qu’une veille concurrentielle ?	13

4.1.2	Les solutions informatiques concurrentes :	14

4.2	Plateformes B2B généralistes :	14

4.2.1	Plateformes partiellement spécialisées dans le tourisme :	14

4.2.2	Tableau comparatif :	15

5	Éléments du Cahier des charges 5.1 Spécifications fonctionnelles	16

5.1.1	Gestion des utilisateurs et authentification	16

5.1.2	Module Marketplace	16

5.1.3	Module Annuaires	17

5.1.4	Appels d’Offres	17

5.1.5	Système d’Achats Groupés	17

5.1.6	Outils de communication et notifications	17

5.1.7	Administration de la plateforme	18

6	Conclusion	18

# CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL

# Introduction

Ce chapitre porte sur le contexte général du projet et a pour objectif de fournir une vue d’ensemble du cadre dans lequel s’inscrit notre travail. Il vise à présenter l’environnement professionnel du stage, ainsi qu’à introduire la problématique abordée, les objectifs poursuivis, les approches adoptées et les résultats attendus. Par ailleurs, ce chapitre traitera de l’organisation mise en place pour la réalisation du projet, notamment à travers la méthodologie de travail choisie et la planification établie.

# Présentation de l’organisme d’accueil

Smart Automation Technologies est une entreprise citoyenne, fondée par un groupe de consultants seniors, spécialistes des nouvelles technologies à savoir, la technologie de l’information, le data-science et l’intelligence artificielle.

Smart Automation Technologies fait de l’innovation. Son crédo est investi en recherche et développement afin d’être à la pointe du progrès dans la technologie de l’information et l’intelligence artificielle.

Son équipe apporte son expertise et son savoir-faire aux profits des entreprises et des administrations souhaitant employer des solutions faisant réponse à leurs besoins et à leurs contraintes.

Elle accompagne sereinement et efficacement ses clients dans l’élaboration, la mise en œuvre, la mise en place et l’évolution de leur système d’information et de leurs besoins en étude, en formation et en progiciels intégrés.

L’entreprise veut pérenniser sa relation avec ses clients en se plaçant comme un véritable partenaire et un maillon de leur chaîne de valeur, en leur apportant les compétences en informatiques, en apprentissage automatique nécessaires à leur bon fonctionnement et leur réussite afin de leur permettre de se concentrer sur le cœur de leur métier

## Approche et valeurs

L’entreprise Smart Automation Technologies s’applique à cultiver une vision différente, elle donne une place importante à l’éthique et la déontologie, ce qui lui garantit une relation de transparence et d’engagement avec ses clients. Elle entretient une relation de proximité fondée sur la confiance et la compréhension mutuelle, pour mieux connaître les besoins et anticiper les attentes de ses clients. L’entreprise dispose d’un bon potentiel humain ; ses collaborateurs sont encadrés, suivis, évalués et formés de manière permanente.

Figure 1: Valeurs de l'entreprise

## Métiers et services

Smart Automation Technologies à travers ses différents métiers (services, solutions dédiées, support et formations), met son expérience dans la conception et la mise en œuvre des systèmes d’informations au service de ses clients. Elle prend en charge les projets de conception et d’accompagnement dans les différents secteurs d’activités où son expertise apporte une réelle valeur ajoutée.

La stratégie conseil de Smart Automation Technologies s’inscrit dans une démarche qui s’appuie sur l’approche client, projet et méthode. Elle accompagne ses clients dans leurs projets d’organisation et d’évolution et conduit leur stratégie d’évolution en un plan d’orientation et de transformation de leur système d’information grâce à des opérations de :

- Gouvernance IT et management de projets,

- Conduite de changement,

- Elaboration d’un schéma directeur informatique,

- Urbanisation du système d’information,

- Assistance à maîtrise d’ouvrage,

- Architecture logiciel,

- Solution clé en main,

- Benchmarking et audit logiciel.

- Science des Données, Apprentissage Automatique et Intelligence Artificielle

- Intelligent Automation et Robotisation Cognitive

- Edge computing

- Gouvernance des systèmes d’information

## Produits et solutions

Smart Automation Technologies s’est attelée à la création de produits répondant à un besoin réel et s’est intéressée particulièrement à la création des solutions intégrant la technologie de l’information, le data-science et l’intelligence artificielle, en particulier dans les domaines industrie, logistique, marketing et finance.

L’entreprise s’intéresse également à la mise en place des processus de l’E-Transformation autour du principe d’écosystème digitale, intelligent et décisionnel (EcoDID). Elle développe actuellement plusieurs projets de recherche et développement en partenariat avec le milieu universitaire, à noter :

- Technologie Edge Box pour la maintenance prédictive,

- Technologie Edge data center,

- Plateforme logistique basée sur le concept EcoDID (Smart DLSP) ,

- Plateforme marketing basée sur le concept EcoDID,

- Plateforme éducative basée sur le concept EcoDID.

## Titre du projet

Dans un secteur touristique en constante évolution, la mise en relation efficace entre les différents acteurs devient un enjeu stratégique crucial. Notre projet, intitulé "Développement d'une plateforme B2B pour les professionnels du tourisme", a pour objectif de concevoir un espace numérique centralisé facilitant les échanges commerciaux, les partenariats et les opportunités d'affaires. À travers une interface moderne, intuitive et des modules spécialisés tels que Marketplace, Annuaires, Appels d’offres, et bien d'autres, cette plateforme permet d’optimiser la collaboration entre hôteliers, fournisseurs et prestataires de services. L'intégration de technologies avancées, comme les chatbots contextuels alimentés par l'intelligence artificielle, permet une assistance instantanée et personnalisée. En s’appuyant sur une architecture full-stack basée sur Angular, Node.js et MongoDB, le projet ambitionne de structurer l’écosystème touristique autour d’un outil numérique fiable, sécurisé, évolutif et multilingue, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs à l’échelle internationale.

## Mise en évidence de ses axes

La plateforme a pour objectif de centraliser l'ensemble des besoins professionnels du secteur touristique dans un seul outil digital. Elle propose des solutions complètes pour la vente et l'achat de produits spécialisés, la consultation d’annuaires professionnels, la gestion des appels d’offres, la création de partenariats stratégiques et la gestion des achats groupés. Grâce à l'intégration de fonctionnalités modernes, comme les chatbots qui fournissent une assistance en temps réel, la plateforme améliore l'efficacité et la fluidité des échanges entre les acteurs du secteur.

Les principaux modules de la plateforme sont :

- Marketplace : publication et consultation d’offres de produits et services touristiques.

- Annuaires : fiches entreprises pour mise en relation directe.

- Partenariats : espace dédié aux propositions de collaboration.

- Appels d’Offres : consultation et réponse à des appels d’offres.

- Achats Groupés : mutualisation des commandes pour bénéficier de remises.

## Travail demandé

Notre mission consistait à :

- Concevoir l’architecture générale de la plateforme

- Développer le frontend en Angular

- Développer le backend en Node.js

- Concevoir la base de données en MongoDB

- Mettre en place un système d’authentification sécurisé

- Assurer la gestion des utilisateurs et rôles

- Développer les différentes fonctionnalités des modules mentionnés

- Implémenter un système de messagerie interne

- Assurer la conformité RGPD et la sécurité des données

# Organisation du projet

## Méthode de conduite de projet (Scrum et XP)

Le projet a été conduit en combinant les méthodologies Scrum et Extreme Programming (XP) :

- Scrum nous a permis d’organiser notre travail en sprints hebdomadaires avec des objectifs clairs à chaque itération. Nous avons mené des réunions quotidiennes (daily stand-up) pour faire le point sur l’avancement et les obstacles rencontrés.

- XP a été appliquée à travers des pratiques telles que le pair programming, des revues de code régulières, et des tests fréquents pour garantir la qualité du code.

## Équipe du projet

L’équipe était composée de trois étudiants en développement informatique. Les rôles ont été répartis comme suit :

- Étudiant 1 : Responsable Frontend (Angular)

- Étudiant 2 : Responsable Backend (Node.js, MongoDB)

- Étudiant 3 : Intégration, sécurité et gestion des modules spécifiques

La coordination s’est faite de manière collaborative à travers des outils de gestion de tâches comme  GitHub pour la gestion du code source.

## Planning du projet (Diagramme de Gantt)

La planification de ce projet sera réalisée à l'aide d'un diagramme de Gantt, un outil visuel largement utilisé pour représenter les tâches, les dépendances et les échéanciers du projet. Ce diagramme permettra de visualiser clairement la séquence des activités, les ressources nécessaires et les durées estimées pour chaque étape du projet (Laurent, 2021). En effet, la planification et l'ordonnancement sont des phases essentielles du projet. Elles consistent à identifier le meilleur enchaînement des tâches indispensables à la réalisation du projet, comme le montre le tableau suivant :

| Taches | Date de début | Date de fin |
| --- | --- | --- |
| Etude préalable | 07-04-2025 | 14-04-2025 |
| Formation ChatBot | 15-04-2025 | 22-04-2025 |
| Collection des donnees de Chatbot avec le montage d un model | 23-04-2025 | 30-04-2025 |
| Formation MEAN Stack + Realisation de la conceptin | 01-05-2025 | 14-05-2025 |

# Bilan en fin de stage

## Fonctionnalités développées

À la fin du stage, plusieurs modules ont été finalisés et testés :

- Système complet d’authentification

- Module de Marketplace avec filtres et notation

- Module des Annuaires avec fiches détaillées

- Système de messagerie interne

- Début de mise en place des modules Appels d’offres et Achats groupés

- Backend sécurisé et conforme RGPD

- UI responsive et ergonomique

# Conclusion

Ce projet de fin d’études nous a permis d’acquérir une expérience riche, tant sur le plan technique que méthodologique. Il nous a permis de mettre en pratique les principes d’architecture logicielle, les méthodes agiles et le travail en équipe. Grâce à cette expérience, nous avons approfondi nos compétences en développement full-stack et mieux compris les exigences d’un environnement professionnel.

# CHAPITRE II : Étude Préalable

# Introduction

L’étude préalable constitue une étape stratégique dans la gestion d’un projet technologique. Elle permet de poser les bases nécessaires à une compréhension globale du projet avant sa modélisation et son implémentation. Cette phase amont a pour objectif principal de décrire clairement le besoin auquel répond le projet, de dresser un panorama des acteurs impliqués, d’examiner les problèmes métiers existants, et d’explorer les pistes de solutions adaptées. Dans le cadre de notre projet — une plateforme B2B dédiée aux professionnels du tourisme — cette étude servira à :

- exposer les fondements du projet,

- démontrer sa pertinence par rapport aux besoins du secteur,

- cadrer ses objectifs,

- et assurer la cohérence entre ses fonctionnalités et les attentes des futurs utilisateurs.

À travers cette étude, nous analyserons également les solutions existantes, les enjeux liés à la digitalisation du secteur touristique, les avantages attendus, et les contraintes à anticiper.

# Présentation du Projet

2.1 Qu’est-ce que c’est ? (Quoi ?)
Notre projet consiste à développer une plateforme web B2B innovante, spécialisée dans le secteur du tourisme. Cette plateforme permettra aux différents acteurs du domaine (hôteliers, agences de voyage, transporteurs, prestataires, fournisseurs, etc.) d’entrer en relation, d’échanger, de collaborer, et d’acheter ou vendre des produits et services. Contrairement aux solutions généralistes du marché, notre application sera orientée 100 % tourisme.
Elle comportera notamment les modules suivants :

- Un espace marketplace pour l’achat/vente de produits (linge, mobilier, logiciels, etc.) et services (formation, consulting, maintenance, etc.).

- Un annuaire professionnel des acteurs touristiques classés par catégorie, région, et type d’activité.

- Un module d’appels d’offres avec cahiers des charges, soumissions et suivi.

- Un espace de création de partenariats (ex. : échanges de services, alliances marketing, etc.).

- Un système d’achats groupés avec paliers de remises et campagnes collaboratives.

- Un chatbot intelligent (basé sur Langchain + RAG) capable d’aider les utilisateurs à naviguer, publier des offres, poser des questions, etc.

2.2 Notions fondamentales
Ce projet s’appuie sur plusieurs concepts clés :

- Plateforme B2B sectorielle : espace de mise en relation entre entreprises d’un même secteur.

- Digitalisation du tourisme : transformation numérique des processus de gestion, achat, partenariat dans le domaine touristique.

- Intelligence Artificielle conversationnelle : intégration d’un assistant virtuel pour automatiser l’assistance utilisateur.

- Multilinguisme technique : interface traduite et structurée nativement pour le français, l’anglais et l’espagnol.

- Expérience utilisateur (UX) : fluidité, accessibilité, responsive design.

### Intérêt de ce projet (Pourquoi ?)

Le secteur du tourisme, bien que dynamique et stratégique (plus de 7 % du PIB marocain), reste marqué par une faible digitalisation des échanges B2B. La majorité des achats, appels d’offres, et partenariats se fait encore de façon manuelle, informelle ou via des outils non spécialisés.
Notre plateforme apporte une réponse concrète à plusieurs défis :

- Améliorer la visibilité des fournisseurs auprès des professionnels.

- Réduire le temps de recherche et de négociation.

- Automatiser certains processus (achat groupé, sélection de prestataire).

- Offrir un accompagnement intelligent via IA.

- Stimuler la collaboration inter-entreprises dans le tourisme.

### À qui s’adresse ce projet ? (Pour qui ?)

La plateforme est conçue pour répondre aux besoins des publics suivants :

- Hôtels, maisons d’hôtes, riads : besoin d’achats réguliers, de services, de mise en relation avec des prestataires.

- Agences de voyage : recherche de fournisseurs, partenaires pour circuits, sous-traitants logistiques.

- Transporteurs : proposition de services à des agences ou hôtels.

- Fournisseurs spécialisés : visibilité, mise en marché, réponse à des appels d’offres.

- Institutions du tourisme : organisation d’appels d’offres, accès à des partenaires fiables.

- Petites structures touristiques locales (ex. coopératives, artisans) : opportunité de vendre et collaborer à plus grande échelle.

# Cadrage Logique du Stage

## Problématiques et enjeux

Problématiques centrales :

- Le secteur du tourisme ne dispose pas, à ce jour, d’une plateforme unifiée pour les échanges B2B spécialisés.

- Les professionnels du secteur ont du mal à identifier les bons fournisseurs ou partenaires dans des délais courts.

- Les appels d’offres sont souvent gérés par email ou papier, ce qui nuit à la transparence et à l’efficacité.

- Les achats en groupe (pour obtenir des remises) sont quasi inexistants faute d’outils adaptés.

- L’absence d’assistance intelligente rend les plateformes existantes complexes à utiliser.

Enjeux du projet :

- Proposer un outil simple et puissant pour fluidifier les échanges.

- Gagner du temps, structurer les relations commerciales, sécuriser les transactions.

- Offrir un avantage concurrentiel aux PME du secteur.

- Créer un pont technologique entre les acteurs du tourisme et les fournisseurs.

## b. Arbre à problèmes (sous forme textuelle)

Problème central : Absence d’une plateforme unifiée, intelligente et sectorielle pour les échanges B2B dans le tourisme.

Causes :

- Faible digitalisation du secteur dans les pays émergents.

- Manque d’accès des petits acteurs aux solutions technologiques.

- Solutions existantes trop généralistes ou inadaptées.

- Fragmentation de l’offre et de la demande.

Conséquences :

- Perte de temps et d’opportunités.

- Difficulté à comparer les offres.

- Relations commerciales désorganisées.

- Faible compétitivité du secteur touristique local.

## Arbre à solutions

Solution principale : Créer une plateforme intelligente tout-en-un dédiée au B2B touristique.

Sous-solutions proposées :

- Création d’une marketplace sectorielle.

- Intégration d’un système de publication d’appels d’offres.

- Outils de partenariats et d’échanges professionnels.

- Fonctionnalité d’achats groupés avec gestion de paliers de remise.

- Chatbot intelligent pour assister et guider les utilisateurs.

- Interface multilingue (FR/EN/ES) dès la première version.

## Objectifs et résultats

Objectif général : Développer une plateforme web intelligente, multilingue et spécialisée pour le B2B dans le tourisme.

Objectifs spécifiques :

- Digitaliser l’ensemble des processus d’achat, de publication, de recherche de fournisseurs.

- Réduire le coût d’acquisition pour les fournisseurs.

- Offrir un environnement fiable, transparent et sécurisé pour les échanges commerciaux.

- Améliorer la productivité des entreprises du secteur.

Résultats attendus :

- Un MVP (Minimum Viable Product) opérationnel.

- Des modules fonctionnels testés (Marketplace, Appels d’offres, Annuaire).

- Un chatbot IA intégré sur au moins deux modules.

- Une interface simple, responsive, multilingue.

- Documentation complète et structurée.

## Activités nécessaires

- Analyse du besoin fonctionnel.

- Rédaction du cahier des charges.

- Conception des schémas de données et de l’architecture technique.

- Développement progressif par modules.

- Intégration du chatbot intelligent.

- Réalisation des tests fonctionnels.

- Mise en ligne de la version test.

- Rédaction du rapport final et soutenance.

## Contrôle et suivi des travaux

- Utilisation d’une méthode agile (sprints de 1 ou 2 semaines).

- Outils de suivi : Trello, GitHub, réunions hebdomadaires.

- Livraison progressive : chaque module validé séparément.

- Documentation technique générée au fur et à mesure.

- Suivi hebdomadaire avec encadrant pédagogique ou technique.

# Veilles Concurrentielle et Technologique:

## Veille concurrentielle :

### Qu’est-ce qu’une veille concurrentielle ?

La veille concurrentielle est un processus d’observation et d’analyse des acteurs concurrents sur un marché donné, dans le but de mieux comprendre leur positionnement, leurs fonctionnalités, leurs innovations et leurs limites. Elle permet à une entreprise ou un projet de comparer son offre à celles déjà existantes, d’anticiper les tendances du secteur et de renforcer sa stratégie différenciante. Appliquée à notre projet de plateforme B2B touristique, cette veille a permis d’identifier les plateformes similaires (généralistes ou spécialisées), d’évaluer leurs points forts et faibles, et de démontrer en quoi notre solution répond mieux, ou de manière plus complète, aux besoins spécifiques du secteur.

### Les solutions informatiques concurrentes :

Dans le cadre de notre veille concurrentielle, plusieurs plateformes B2B existantes ont été identifiées et analysées afin d’évaluer leur positionnement, leurs fonctionnalités et leur adéquation avec les besoins spécifiques du secteur du tourisme professionnel. Ces plateformes peuvent être regroupées en deux grandes catégories : les solutions généralistes B2B et les solutions spécialisées dans le tourisme.

## Plateformes B2B généralistes :

Figure 2: Alibaba

Parmi les plus connues, on retrouve :

- Alibaba B2B : une marketplace internationale permettant à des entreprises de vendre ou d’acheter des produits en gros. Bien que très complète, elle reste généraliste, peu intuitive pour des PME touristiques, et n’intègre pas de modules spécifiques comme les appels d’offres ou les achats groupés.

Figure 3: amazon business

Amazon Business : solution orientée entreprises pour l’achat de fournitures. Elle est performante pour les achats standards mais ne propose pas de fonctionnalités spécifiques au tourisme, ni d’outils collaboratifs ou de services personnalisés.

Figure 4: Kompass International

- Kompass : annuaire international d’entreprises B2B, utile pour la recherche de fournisseurs, mais sans fonctionnalités de transaction, d’IA ou de communication directe.

### Plateformes partiellement spécialisées dans le tourisme :

Certaines plateformes proposent des services plus orientés tourisme mais avec des limites :

Figure 5:tourconnect

TourConnect : solution dédiée à la gestion de relations commerciales entre voyagistes, mais très orientée vers le marché anglophone et peu accessible aux PME locales.

Figure 6:TravelGateX

TravelgateX : plateforme de connectivité pour distributeurs et fournisseurs touristiques, orientée surtout vers les grandes agences et OTA (Online Travel Agencies), sans approche personnalisée ou outil collaboratif intégré.

Figure 7:WebBeds

WebBeds : plateforme de distribution de services hôteliers à l’international, centrée sur la réservation et non sur la mise en relation B2B entre fournisseurs et acheteurs du Les principales limites de ces solutions sont :

- Manque de spécialisation tourisme pour les plateformes généralistes.

- Absence d’outils collaboratifs (achat groupé, espace partenariat, appels d’offres).

- Interface souvent complexe et peu adaptée aux TPE/PME.

- Pas ou peu d’intégration d’intelligence artificielle.

- Multilinguisme souvent limité (essentiellement en anglais).

Notre solution vient donc combler ces lacunes en proposant une plateforme spécialisée pour les professionnels du tourisme, multilingue (FR/EN/ES), complète (Marketplace, Annuaires, Appels d’offres, Achats groupés) et assistée par un chatbot intelligent (RAG + Langchain).

### Tableau comparatif :

| Critères | Alibaba B2B | Amazon Business | Kompass | TourConnect | WebBeds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécialisation tourisme | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Multilingue (FR/EN/ES) | EN principalement | EN | EN + autres langues | EN | EN |
| Vente de produits touristiques | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Vente de services touristiques | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Module Appels d’offres intégré | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Module Achats groupés | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Espace Partenariats | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Intégration d’un chatbot IA (RAG) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Accessible aux PME/TPE touristiques | ❌ | ❌ | ✔️ | Partiellement | ❌ |
| Interface intuitive et adaptée | Moyenne | Bonne | Basique | Moyenne | Complexe |
| Transactions sécurisées intégrées | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ (réservation) |

Notre solution se positionne comme une plateforme innovante, spécialisée et adaptée aux besoins réels des professionnels du tourisme B2B. Elle offre une valeur ajoutée unique grâce à la combinaison des éléments suivants :

- Une spécialisation sectorielle (tourisme professionnel), absente chez la majorité des concurrents généralistes.

- Une plateforme complète regroupant Marketplace, Appels d’offres, Achats groupés, Annuaires et Partenariats.

- Une accessibilité multilingue (FR/EN/ES) dès la conception, facilitant l’internationalisation.

- Une expérience utilisateur assistée grâce à l’IA (RAG + Langchain) qui facilite la navigation, la recherche et la publication.

- Une solution pensée pour les TPE/PME touristiques, avec une interface simple, des coûts maîtrisés et une adoption facile.

- Un environnement sécurisé, conforme au RGPD, garantissant la confidentialité et la fiabilité des échanges.

En répondant de manière concrète, progressive et intelligente aux attentes du marché, notre solution se démarque durablement des alternatives existantes, tant sur le plan fonctionnel que technologique.

# Éléments du Cahier des charges
5.1 Spécifications fonctionnelles

La plateforme B2B pour les professionnels du tourisme repose sur une architecture modulaire et intuitive, articulée autour de fonctionnalités ciblées répondant aux besoins du secteur. Elle regroupe les composantes essentielles à la mise en relation, à la gestion des transactions, et à la communication entre acteurs du domaine touristique.

### Gestion des utilisateurs et authentification

La plateforme propose deux types de comptes : utilisateur et administrateur. Chaque utilisateur professionnel (acheteur, vendeur ou les deux) peut créer un compte sécurisé et accéder à un tableau de bord personnalisé pour gérer ses activités. L’administrateur dispose quant à lui d’un espace centralisé pour contrôler les comptes, gérer les contenus, et assurer le bon fonctionnement global du système.

### Module Marketplace

Ce module constitue le cœur de la plateforme. Il permet aux professionnels de publier des offres de produits et services avec toutes les informations nécessaires (photos, descriptions, prix). Les annonces sont classées par catégories, et les acheteurs peuvent effectuer des recherches à l’aide de filtres multicritères. Un système de notation garantit la transparence et la fiabilité des échanges.

### Module Annuaires

Deux annuaires distincts sont intégrés : l’un pour les acteurs touristiques (hôtels, agences, etc.), l’autre pour les fournisseurs et prestataires. Chaque fiche contient les informations principales (logo, activité, contacts) et est consultable via des filtres de recherche. Une fonction de mise en relation directe est disponible, avec badge de vérification pour les entreprises certifiées.

Espace Partenariats
               Cet espace favorise les synergies professionnelles entre utilisateurs. Il permet la création et la consultation d’opportunités de collaboration (joint-ventures, échanges de services…), avec un formulaire dédié à chaque proposition. Un système de messagerie intégrée facilite les premiers contacts.

### Appels d’Offres

Les appels d’offres publiés sur la plateforme incluent des détails comme le budget, la catégorie, une date limite de soumission et un cahier des charges. Les prestataires peuvent y répondre directement en ligne. Les offres sont catégorisées selon leur état (ouvertes, clôturées, personnelles).

### Système d’Achats Groupés

Ce module permet aux utilisateurs de participer à des campagnes d’achats mutualisés pour obtenir des remises progressives. Chaque campagne affiche le produit concerné, une barre de progression, le montant de la remise obtenue selon le nombre de participants, et un système de paiement collectif sécurisé.

### Outils de communication et notifications

La plateforme intègre une messagerie interne pour permettre des échanges directs entre utilisateurs. Des notifications automatiques alertent les membres des actions importantes (nouvelle offre, message, participation à une campagne, etc.), accessibles via une interface claire.

### Administration de la plateforme

L’administrateur dispose d’un espace complet pour la supervision générale. Il peut gérer les comptes utilisateurs (validation, suspension), modérer les contenus, organiser la structure du site via la gestion des catégories et filtres (taxonomie), et consulter les statistiques d’usage pour améliorer en continu la plateforme.

- Maquettage

# Conclusion